## Slide 1: PROYECTO HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
INTEGRANTES:
RODRIGO GARRIDO
DANIEL SOTO
SEBASTIÁN HERRERA
PABLO RINGLER
DIEGO MUÑOZ
CRISTIAN MEZA
PROFESORES:
GUSTAVO GATICA
LUIS ROJAS
PABLO SCHAWARZENBERG

## Slide 2: Semana Actual
Historias Totales :18
Puntaje Total: 796
Número de Sprints : 3
Velocidad Último Sprint:
57,7 puntos/semana
Sprint Actual : 3
Historias y Puntaje Total: 7 (233)
Velocidad Actual
77,7 Puntos/semana
Narrativa del Avance:
Se crea vista para dar el detalle de la fecha de visita al paciente
Se crea una interfaz para comunicarse con integrante del equipo médico, con el fin de establecer la contacto entre equipo medico y administrador, para realizar alguna modificación en el recorrido de ser necesario, acceso desde perfil especialista
Vista para notificar ausencia del paciente por parte del equipo médico en ruta, acceso desde perfil especialista
Facultad del administrador para modificar el calendario de visitas estipuladas con anterioridad
Vista para visualizar el calendario de visitas
Método find para poder filtrar información específica sobre el calendario de visitas
Creación de vista que funcione como repositorio de los documentos que podrían ser relevantes

## Slide 3
Tareas pendientes:
TC 03-01: Interfaz para comunicarse con algún funcionario del equipo medico
TC 04-01: Crear Pop-Up necesarios
TE 04-01: Crear Pop-Up necesarios
TE 01-01: Crear una Vista que contenga la ruta generada para visitar durante el día
TE 02-01: Crear una Vista para visualizar los procesos realizados al paciente por otros especialistas
Último Build: 24 de Noviembre de 2019
Estado: PASS
% automatización de las pruebas
N/A
% de cobertura de las pruebas
29%
#Defectos totales Métricas de Calidad: Esperado/Real

## Slide 4
Chart: Burndown Chart
Planificado | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 178 | 178 | 157 | 157 | 157 | 157 | 123 | 123 | 68 | 68 | 47 | 47 | 47 | 0
Actual | 233 | 233 | 233 | 233 | 178 | 178 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 136 | 136 | 136 | 47 | 47 | 47 | 0