## Slide 1: PROYECTO HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
INTEGRANTES:
RODRIGO GARRIDO
DANIEL SOTO
SEBASTIÁN HERRERA
PABLO RINGLER
DIEGO MUÑOZ
CRISTIAN MEZA
PROFESORES:
GUSTAVO GATICA
LUIS ROJAS
PABLO SCHAWARZENBERG

## Slide 2: Objetivos
Implementar una mejora al sistema de hospitalización domiciliaria del “Hospital El Pino”
Tener mayor control en el registro de visitas a los pacientes
Poder planificar itinerarios de visitas con un rango de tiempo estimado
Generar reportes con información relevante sobre las visitas a pacientes

## Slide 3: Semana Actual
Historias Totales :18
Puntaje Total: 796
Número de Sprints : 3
Velocidad Último Sprint:
55 puntos/semana
Sprint Actual : 2
Historias y Puntaje Total: 5 (173)
Velocidad Actual
57.7 Puntos/semana
Último Build: 14 de Octubre de 2019
Estado: PASS
% automatización de las pruebas
N/A
% de cobertura de las pruebas
N/A
#Defectos totales Métricas de Calidad: Esperado/Real
Narrativa del Avance:
Implementación de vista para funciones de usuarios
Generación de vistas para organización de equipos y agenda de horas
Creación de cuentas con distintos permisos (Admin, especialista y paciente)
Creación de repositorio de documentos

## Slide 4
Chart: Burndown Chart
Planificado | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 131 | 131 | 131 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0
Actual | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 76 | 76 | 76 | 42 | 42 | 42 | 0

## Slide 5: Beneficios
Facilitar los procesos de hospitalización domiciliaria.
Mejorar manejo de información y planificación dentro del proyecto.
Mejorar la calidad del servicio mediante un método para contactar con el cuidador del paciente.
Generar visitas domiciliarias con un mayor control de tiempos estimados

## Slide 6: Planificación
Sprint con entregables funcionales
BD con diferentes ambientes de trabajo
Conexiones entre perfiles (Paciente y Doctores)
Diseño de dashboard
Conectar plataforma web con app moviles
Testear partes funcionales